Государственный контракт № 14-2019 ЭК
на «Оказание услуг по развитию Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации»

Идентификационный код закупки: 191 773 663 8268 773 601001 009 4011 0000 242

г. Москва                                                                                                                 «__» ноября 2019 г. 
 
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), именуемая 
в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий Бутенко Юрия Валентиновича, действующего на основании приказа Росаккредитации от 15.01.2019 № 4 и доверенности от 13.07.2017 года № 77 АВ 4620746 от имени Российской Федерации, с одной стороны,  
и Публичное акционерное общество «МЕГАФОН» (ПАО «МЕГАФОН»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Руководителя по развитию региональных продаж цифровых проектов, Алиева Руслана Анверовича, действующего на основании доверенности № 5-310/19 от 19.06.2019 года, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном/раздельном упоминании соответственно «Стороны/Сторона», с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0195100000119000020 от «05» ноября 2019 года) заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
 
I. Предмет государственного контракта 
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный настоящим государственным контрактом срок оказать услуги по развитию Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации» (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их.

II. Условия оказания услуг 
2.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к настоящему государственному контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего государственного контракта. 

III. 	Взаимодействие Сторон
3.1. Исполнитель вправе: 
а) привлекать к выполнению настоящего государственного контракта 
соисполнителей. 
В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями в рамках оказания соответствующих услуг в соответствии с гражданским законодательством. 
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта; 
б) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим государственным контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком услуг; 
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством; 
г) по согласованию с Заказчиком оказать услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем государственном контракте; 
д) требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в 
соответствии с разделом VIII настоящего государственного контракта.
   е) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
а) оказать услуги в соответствии с техническим заданием в предусмотренный 
настоящим государственным контрактом срок; 
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего государственного контракта; 
в) в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем государственном контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику;
г) обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим государственным контрактом; 
д) обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг; 
е) привлечь к исполнению контракта, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -соисполнители) в объеме 15 процентов от цены контракта.
ж) в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить заказчику:
- декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную исполнителем.
з) в случае замены соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте «ж» настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.
и) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты исполнителем оказанных услуг по договору с соисполнителем представлять заказчику следующие документы:
-   копии документов о приемке оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между исполнителем) и привлеченным им соисполнителем;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств исполнителем, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между исполнителем и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты исполнителем обязательств, выполненных соисполнителем.
к) оплачивать оказанные услуги соисполнителем, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания исполнителем документа о оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
л) нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов соисполнителей, в том числе:
- за представление документов, указанных в пунктах «ж - и» настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
         - за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
3.3. Заказчик вправе:
а) требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, 
установленных настоящим государственным контрактом; 
б) требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, 
выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 
в) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего государственного контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 
г) требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VIII настоящего государственного контракта, причиненных по вине Исполнителя; 
д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего государственного контракта объем оказываемых услуг, предусмотренных настоящим государственным контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством;
ж) до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3.4. Заказчик обязан: 
а) принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с настоящим 
государственным контрактом; 
б) обеспечить контроль за исполнением настоящего государственного 
контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения; 
в) принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего государственного контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя; 
г) требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VIII
настоящего государственного контракта.  
 
IV. Место и сроки оказания услуг 
4.1. Услуги оказываются в сроки, указанные в настоящем государственном контракте. 
I Этап: с даты заключения настоящего государственного контракта по 25.12.2019 г. включительно.
II Этап: с 26.12.2019 г. по 31.03.2020 г. включительно.
4.2. Датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту считается дата подписания Сторонами акта сдачи приемки оказанных услуг. 
 
V. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
5.1. За 10 дней до окончания срока оказания услуг Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности оказываемых услуг (этапа услуг) к сдаче. 
Уведомление Исполнителя о готовности оказываемых услуг к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом).  
Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи приемки предоставленных услуг в 3 (трех) экземплярах. 
К акту сдачи-приемки предоставленных услуг по государственному контракту прилагаются документы, предусмотренные техническим заданием. 
5.2. Заказчик в течение 10 дней с даты получения акта сдачи-приемки предоставленных услуг (этапа услуг) и документов, указанных в пунктах 5.1, настоящего государственного контракта, осуществляет проверку оказанных Исполнителем услуг (этапа услуг) по настоящему государственному контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего государственного контракта, принимает оказанные услуги, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки предоставленных услуг по настоящему государственному контракту или отказывает в приемке,  направляя мотивированный отказ от приемки услуг.
5.3. Для проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям настоящего государственного контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
5.4. В случае отказа Заказчика от приемки услуг им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю.  
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет. 
 
VI. Цена государственного контракта и порядок расчетов
            6.1. Цена настоящего государственного контракта составляет 53 932 768 (пятьдесят три миллиона девятьсот тридцать две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20) % – 8 988 794 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот девяноста четыре) рублей 67 копеек.
Оплата I Этапа составит: 44 132 759 (Сорок четыре миллиона сто тридцать две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС (20) % – 7 335 459 (Семь миллионов триста тридцать пять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 91 копейка;
Оплата II Этапа составит: 9 800 008 (Девять миллионов восемьсот тысяч восемь) рублей 56 копеек, в том числе НДС (20) % – 1 633 334 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 76 копеек.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего государственного контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 
6.2. Цена настоящего государственного контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнение Исполнителем обязательств по настоящему государственному контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.3. Цена настоящего государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего государственного контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и настоящим государственного контракта.  
Цена настоящего государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим государственным контрактом объема и качества оказываемых услуг и иных условий настоящего государственного контракта. 
6.4. Источник финансирования настоящего государственного контракта – федеральный бюджет по классификации: код прямого получателя (код главы) – 165, раздел – 01, подраздел – 13, целевая статья расходов – 1540390019, вид расходов – 242, операции сектора государственного управления – 310.
6.5. Авансирование оказываемых услуг по настоящему государственному контракту не предусмотрено. 
6.6. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами акта сдачи приемки оказанных услуг.  
6.8. Оплата по настоящему государственному контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем государственном контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в течении трех рабочих дней с даты изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем государственном контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. 

VII. Обеспечение исполнения государственного контракта
7.1. Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по настоящему государственному контракту, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса, возмещению убытков, устанавливается в размере: 5 503 343 (пять миллионов пятьсот три тысячи триста сорок три) рублей 64 копейки.
В случае если настоящим государственным контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения размер обеспечения исполнения настоящего государственного контракта в ходе исполнения настоящего государственного контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего государственного контракта. 
7.2. Исполнение настоящего государственного контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный настоящим государственным контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.5 и 7.6 настоящего государственного контракта, возвращаются Исполнителю не позднее 30 (тридцати) дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом (если такая форма обеспечения исполнения настоящего государственного контракта применяется Исполнителем)
7.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.5. В ходе исполнения настоящего государственного контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения настоящего государственного контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего государственного контракта новое обеспечение исполнения настоящего государственного контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.6 и 7.7 настоящего государственного контракта. 
7.6. Размер обеспечения исполнения настоящего государственного контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения настоящего государственного контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего государственного контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим государственным контрактом. В случае, если обеспечение исполнения настоящего государственного контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении настоящего государственного контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения настоящего государственного контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.3 настоящего государственного контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении настоящего государственного контракта, размещенной в реестре контрактов. 
7.7. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.5 настоящего государственного контракта уменьшение размера обеспечения исполнения настоящего государственного контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с разделом XI настоящего государственного контракта, а также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения настоящего государственного контракта в объеме выплаченного аванса (если настоящим государственным контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
7.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего государственного контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 7.5, 7.6 и 7.7 настоящего государственного контракта. 
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.4 настоящего государственного контракта. 
7.9. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.5 настоящего государственного контракта размера обеспечения исполнения настоящего государственного контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего государственного контракта информации в реестр контрактов. 
7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с пунктами 7.5 и 7.8 настоящего государственного контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

VIII. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта. 
8.2. В случае неисполнения Исполнителем условий технического задания Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего государственного контракта. 
8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.  
8.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила), и равен 1 % цены настоящего государственного контракта, что составляет 539 328 (пятьсот тридцать девять тысяч триста двадцать восемь) рублей 00 копеек.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 1 % начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 550 334 (Пятьсот пятьдесят тысяч триста тридцать четыре) рубля 37 копеек.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
8.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим государственного контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим государственным контрактом срока исполнения обязательства. 
8.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами и равен 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
8.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. 
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
8.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, не может превышать цену настоящего государственного контракта. 
8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим государственным контрактом, не может превышать цену настоящего государственного контракта. 
8.13. В случае нарушения Исполнителем требований по привлечению соисполнителей из числа СМП и СОНКО, то Исполнитель уплачивает штраф в размере 5% объема такого привлечения.
8.14. В случае расторжения настоящего государственного контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего государственного контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего государственного контракта. 
 

IX. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по-настоящему государственного контракта вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2 дней с даты их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 
9.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий государственный контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 
9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций. 
 
X. Рассмотрение и разрешение споров 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного контракта 	между 	Сторонами, 	будут разрешаться 	путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего государственного контракта или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 
Срок рассмотрения претензии не может превышать 3 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа. 
10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке. 
 
XI. Срок действия государственного контракта 
11.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2020 г. Окончание срока действия настоящего государственного контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему государственному контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя. 
 
XII. Иные положения 
12.1. Настоящий государственный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц указанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. 
12.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью. 
12.4. Изменение условий настоящего государственного контракта при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12.5. При исполнении настоящего государственного контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
Передача прав и обязанностей по настоящему государственному контракту правопреемнику Исполнителя осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему государственному контракту. 
12.6. Настоящий государственный контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по настоящему государственному контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами. 
12.7. Настоящий государственный контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12.8. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
XIII. Перечень приложений 
13.1. Неотъемлемой частью настоящего государственного контракта является следующие приложения: 
· Техническое задание (приложение № 1);
· Календарный план оказания услуг (приложение № 2);
· Акт сдачи-приемки (приложение № 3);
· Отчет о привлечении к исполнению государственного контракта (этапа государственного контракта) субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (форма) (приложение № 4).

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
	Заказчик:
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
	Исполнитель:
Публичное акционерное общество «МЕГАФОН» (ПАО «МЕГАФОН»)

	ИНН 7736638268
КПП 770301001
ОГРН 5117746026756
Адрес: Российская Федерация, 125039, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2
Л/счет: 03951001650 в Межрегиональном операционном УФК
Р/счет: 40105810700000001901 Операционный департамент Банка России г. Москва 701
БИК 044501002
Телефон: 8 (495) 539-26-70

	Адрес (место нахождения): 105082, г. Москва, Пер Оружейный, дом 41
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41
ИНН 7812014560 / КПП 770743001
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
К/счет: 30101810400000000225 
Р/счет: 40702810538050107202
БИК 044525225
ОКПО 31090505
ОКТМО 45382000000
Телефон: +7 (495) 7552155
Адрес электронной почты: megafon@megafon.ru


	«Заказчик»

	«Исполнитель»


	______________________ Ю.В. Бутенко

	______________________ Р.А. Алиев


	«_____»______________2019 г.
	«_____» _______________ 2019 г.

	  М.П.                                                             
	  М.П.


 










































Приложение № 1
к Государственному контракту № 14-2019 ЭК
  от «__» ноября 2019г.


Техническое задание
на оказание услуг по развитию ФГИС Росаккредитации


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование услуг
Наименование услуг: «Оказание услуг по развитию ФГИС Росаккредитации» (далее – Услуги).
Наименование информационной системы: «Федеральная государственная информационная система в области аккредитации» (далее – ФГИС Росаккредитации, Система).

1.2. Наименование Заказчика, Исполнителя
Государственный заказчик: Федеральная служба по аккредитации (далее – Росаккредитация).
Исполнитель услуг: определяется государственным контрактом, заключенным по результатам закупочной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Место, сроки оказания Услуг
Место оказания услуг: 125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. 
Сроки оказания услуг:
I этап: с даты заключения Государственного контракта по 25.12.2019 г. включительно;
II этап: с 26.12.2019 по 31.03.2020г. включительно.

1.4. Цели оказания услуг
Целями оказания услуг является модернизация отдельных компонентов ФГИС Росаккредитации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ЕАЭС в сфере аккредитации и технического регулирования.

1.5. Связь целей и задач с требованиями государственных программ Российской Федерации
В соответствии с подпрограммой «Совершенствование системы государственного управления» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» одним из направлений реализации мероприятия по формированию единой национальной системы аккредитации являются развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры национального органа по аккредитации, в том числе в целях обеспечения предоставления Росаккредитацией государственных услуг и осуществления функций государственного контроля в электронной форме.

1.6. Перечень нормативных правовых документов, которые необходимо учитывать при оказании Услуг 
· Федеральный закон от 29.07.2018 № 262-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка аккредитации»;
· Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. № 154 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293»;
· Приказ Минэкономразвития России от 27 февраля 2019 г. № 89 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам аккредитации в национальной системе аккредитации»
· Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 г. № 100 «О порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза, а также его формирования и ведения»
· Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их оформления» (ред. от 15 ноября 2016 г.);
· Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 319 «О техническом регулировании в таможенном союзе» (ред. от 5 декабря 2018 г.);
· Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 января 2015 г. № 5 «Об утверждении Правил электронного обмена данными в интегрированной информационной системе внешней и взаимной торговли»;
· Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2016 г. № 38 «Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))» (ред. от 24 января 2017 г.);
· Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 мая 2016 г. № 39 «Формирование и ведение единых реестров, выданных или принятых документов об оценке соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза)» в части, касающейся реестра сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (ред. от 26 сентября 2017 г.);
· Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» (ред. от 15 сентября 2017 г.);
· Указ Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» (ред. от 28 октября 2014 г.);
· Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 29 июля 2017 г.);
· Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (ред. от 29 июля 2018 г.);
· Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 01 апреля 2019 г.);
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 29 июля 2017 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 1384 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии» (ред. от 12 июля 2018 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра аккредитованных лиц, реестра экспертов по аккредитации, реестра технических экспертов, реестра экспертных организаций и предоставления сведений из указанных реестров» (ред. от 21 марта 2019);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 559 «Об утверждении Правил включения юридических лиц в реестр экспертных организаций» (ред. от 15 декабря 2016 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 553 «Об особенностях аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводящих межлабораторные сличительные испытания в целях оценки качества проводимых испытательными лабораториями (центрами) исследований (испытаний) и измерений, в части состава документов, необходимых для аккредитации, а также порядка оценки соответствия заявителя критериям аккредитации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 535 «Об утверждении Положения об особенностях аккредитации иностранных организаций в национальной системе аккредитации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» (ред. от 23марта 2019 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание» (ред. от 26 января 2019 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 201 «О порядке формирования и ведения единого реестра сертификатов соответствия, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений и оплаты за предоставление таких сведений» (ред. от 12 июля 2018 г.);
· Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 519 «Об утверждении общих сроков осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе общих сроков проведения документарной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации и общих сроков проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, а также сроков отдельных административных процедур при осуществлении аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица» (ред. от 21 марта 2019 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2014 г. № 752 «Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия» (ред. от 03 апреля 2017 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 329 «Об утверждении Положения о составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации» (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 № 764);
· Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (ред. от 02 ноября 2018);
· Приказ Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 325 «Об утверждении Требований к техническому эксперту и Порядка включения физических лиц в реестр технических экспертов и исключения физических лиц из реестра технических экспертов» (ред. от 29 ноября 2016 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 293 «Об установлении Порядка проведения проверки экспертного заключения, акта выездной экспертизы, акта экспертизы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации» (ред. от 29 ноября 2016 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 292 «Об утверждении Порядка установления факта несоответствия эксперта по аккредитации или технического эксперта требованиям к эксперту по аккредитации или требованиям к техническому эксперту по результатам оценки представленных заявителем, аккредитованным лицом документов» (ред. от 29 ноября 2016 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 291 «Об утверждении перечня областей аттестации экспертов по аккредитации» (ред. от 19 сентября 2018 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 290 «Об утверждении Порядка проведения оценки предложений эксперта по аккредитации о привлечении технических экспертов, необходимых для проведения экспертизы представленных заявителем, аккредитованным лицом документов и сведений, выездной экспертизы соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации»;
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 289 «Об утверждении Требований к эксперту по аккредитации и Правил аттестации экспертов по аккредитации» (ред. от 10 апреля 2018 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 288 «Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации» (ред. от 27 февраля 2019 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 287 «Об утверждении Методики отбора экспертов по аккредитации для выполнения работ в области аккредитации» (ред. от 16 июля 2018 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 285 «Об утверждении перечня областей специализации технических экспертов» (ред. от 29 ноября 2016 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. № 284 «Об утверждении форм и перечней сведений, содержащихся в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы» (ред. от 29 ноября 2016 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 283 «Об установлении изображения знака национальной системы аккредитации и порядка применения изображения знака национальной системы аккредитации» (ред. от 27 февраля 2019 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 22 мая 2014 г. № 282 «Об утверждении формы заявления о выборе экспертной организации экспертом по аккредитации»;
· Приказ Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении порядка регистрации деклараций о соответствии и порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений» (ред. от 02 ноября 2018 г.);
· Приказ Минэкономразвития России от 18 января 2019 г. № 14 "Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации"
· Приказ Росаккредитации от 17 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, Положения об аттестационной комиссии Федеральной службы по аккредитации по проведению квалификационного экзамена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого к проведению мероприятий по контролю, перечня видов экспертиз, для проведения которых Федеральной службе по аккредитации требуется привлечение экспертов, критериев аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по аккредитации к проведению мероприятий по контролю, Правил формирования и ведения реестра сведений об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой по аккредитации к проведению мероприятий по контролю»;
· Методические рекомендации по формированию регистрационного номера аккредитованного лица, утвержденные руководителем Росаккредитации, от 19 ноября 2014 г. (ред. от 29 августа 2016 г.);
· Методические рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых данных, утвержденные протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4;
· Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (ред. от 15 апреля 2019 г.);
· Иные документы в сфере аккредитации.

1.7.  Термины и определения
Термины и сокращения, используемые в настоящем Техническом задании приведенные в Таблице 1:

Таблица 1. Термины и сокращения
	Сокращение / термин
	Полное наименование

	АЛ
	Аккредитованное лицо

	БД
	База данных

	ГИС ГМП
	Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	Государственный контракт
	Государственный контракт на предоставление услуг по развитию Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации

	ГУ
	Государственная услуга

	ДС
	Декларация о соответствии

	ЕГРИП
	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей

	ЕГРЮЛ
	Единый государственный реестр юридических лиц

	НСА
	Национальная система аккредитации

	ЕПГУ
	Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)

	ЕСИА
	Единая система идентификации и аутентификации

	ЕСЭП
	Единый сервис электронной подписи

	ИЛ
	Испытательная лаборатория (центр)

	ИП
	Индивидуальный предприниматель

	ИНН
	Идентификационный номер налогоплательщика

	Исполнитель
	Организация, с которой заключается Государственный контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации

	МСИ
	Межлабораторные сличительные испытания

	НСИ
	Нормативно-справочная информация

	ОИВ
	Орган исполнительной власти

	Персонал
	Персонал, участвующий в эксплуатации Системы. Включает пользователей Системы и администраторов Системы

	ПИ
	Протокол испытания

	ПИБ
	Подсистема информационной безопасности

	ПО
	Программное обеспечение

	Пользователь
	Пользователи Системы: специалисты центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации, аккредитованных лиц, эксперты по аккредитации, технические эксперты, экспертные организации, иные эксплуатирующие систему лица

	ППО
	Прикладное программное обеспечение

	ПАК 
	Программно-аппаратный комплекс

	РАЛ
	Реестр аккредитованных лиц

	РДС
	Реестр деклараций о соответствии

	Росаккредитация,
Служба,
Заказчик,
ФСА
	Федеральная служба по аккредитации

	РСС
	Реестр сертификатов соответствия

	РТЭ
	Реестр технических экспертов

	РФ
	Российская Федерация

	РЭА
	Реестр экспертов по аккредитации

	РНЭ
	Государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий

	РЭО
	Реестр экспертных организаций

	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	СС
	Сертификат соответствия

	СМЭВ
	Система межведомственного информационного взаимодействия

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	СРД
	Сервис регистрации деклараций

	СУБД
	Система управления базой данных

	ТЗ
	Техническое задание

	ФГИС, Система
	Федеральная государственная информационная система Росаккредитации

	ФИАС
	Федеральная информационная адресная система

	ФИО
	Фамилия, имя, отчество

	ФЛК
	Форматно-логический контроль

	ФНС России
	Федеральная налоговая служба

	ФОИВ
	Федеральный орган исполнительной власти

	ФСБ России
	Федеральная служба безопасности Российской Федерации

	ФСТЭК России
	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю

	ЮЛ
	Юридическое лицо

	API
	Англ. Application Programming Interface – Интерфейс программирования приложений, интерфейс прикладного программирования

	HTTP
	Англ. HyperText Transfer Protocol – Протокол передачи гипертекста – протокол прикладного уровня передачи данных



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

2.1. Общие сведения 
Федеральная государственная информационная система Федеральной службы по аккредитации введена в эксплуатацию в 2014 году, в 2015 - 2019 годах проводились работы по модернизации системы.
ФГИС Росаккредитации предназначена для автоматизации процессов в сфере аккредитации, выполняемых специалистами центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации, аккредитованными лицами, экспертами по аккредитации, экспертными организациями и иными участниками национальной системы аккредитации; повышения качества услуг по аккредитации, осуществления государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц, а также обеспечения открытости информации в области аккредитации.
В настоящее время насчитывается более 30 000 пользователей ФГИС Росаккредитации из числа специалистов центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации, аккредитованных лиц, экспертов по аккредитации, экспертных организаций, заявителей на декларирование соответствия. Пользователями ФГИС Росаккредитации также являются органы государственной власти и пользователи открытых частей реестров Росаккредитации.
К основным задачам, которые решаются средствами ФГИС Росаккредитации, относятся:
· ведение реестров Росаккредитации;
· публикация сведений реестров Росаккредитации в открытом доступе на официальном сайте Росаккредитации;
· предоставление сведений реестров Росаккредитации по запросам ФОИВ и других заинтересованных лиц через СМЭВ;
· представление аккредитованными лицами сведений о результатах их деятельности, об изменениях состава работников и о компетентности этих работников, об изменениях технической оснащенности в Федеральную службу по аккредитации;
· подача заявлений и оказание государственных услуг, в том числе обеспечение взаимодействия между всеми участниками данных процессов (центральным аппаратом и территориальными управлениями Росаккредитации, аккредитованными лицами, экспертами по аккредитации, экспертными организациями);
· проведение государственного федерального контроля за деятельностью аккредитованных лиц;
· интеграция с сервисами ФОИВ в части получения необходимой информации в рамках оказания государственных услуг и функций Росаккредитации через СМЭВ;
· формирование статистических и аналитических материалов о результатах деятельности в области аккредитации;
· ведение учетных записей пользователей и управление правами доступа к данным и инструментам ФГИС Росаккредитации;
· обеспечение требуемого уровня безопасности ФГИС Росаккредитации и др.
В таблице 2 приведены показатели функционирования Системы. 
Таблица 2. Показатели функционирования Системы
	№ п./п.
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Общее количество зарегистрированных уникальных пользователей Системы
	не менее 30 000 человек

	2. 
	Среднее количество уникальных пользователей Системы в день (обратившихся к системе)
	не менее 2 500 человек

	3. 
	Среднее время работы пользователя в Системе
	не менее 8 минут

	4. 
	Интенсивность внесения информации за день (пополнение базы данных)
	не менее 70 000 записей

	5. 
	Среднее количество внесенных деклараций о соответствии за день через Сервис регистрации деклараций о соответствии
	не менее 500 деклараций

	6. 
	Количество зарегистрированных в Системе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
	не менее 10 000 

	7. 
	Среднее количество ответов на обращения к сервису СМЭВ и открытым частям реестров Росаккредитации 
	не менее 30 000 в день

	8. 
	Время отклика Системы на формирование результатов поиска
	Не более 30 сек.

	9. 
	Время отклика Системы при сохранении данных
	Не более 30 сек.

	10. 
	Время отклика Системы при подгрузке документа в реестр/ предоставляемые сведения (при пропускной способности канала связи не менее 10 Мбит/сек) 
	Не более 45 сек. при размере файла менее 10 МБ, не более 200 сек. при размере файла более 10 МБ и менее 150 МБ

	11. 
	Время формирования документов при экспорте данных из реестра/ компонента в файл текстового редактора
	Не более 90 сек. для выборки из 10 000 записей и менее, не более 180 сек. для выборки от 10 000 записей до 100 000 записей

	12. 
	Время формирования отчетных форм для вывода на печать (сертификаты соответствия, декларации о соответствии)
	Не более 20 сек.

	13. 
	Время выполнения операции «Отправка сведений» / «Публикация»
	Не более 30 сек.

	14. 
	Объем хранимой информации
	15 ТБ

	15. 
	Среднее количество обращений пользователей в Службу технической поддержки в месяц
	5 тысяч



2.2. Перечень подсистем ФГИС Росаккредитации 
ФГИС Росаккредитации состоит из следующих подсистем:
2.2.1 Подсистема ведения реестров, включая следующие компоненты ведения реестров ФГИС Росаккредитации:
2.2.1.1 компонент ведения реестра аккредитованных лиц (РАЛ), включая национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского экономического союза;
2.2.1.2 компонент ведения реестра работников аккредитованных лиц (РРАЛ)
2.2.1.3 компонент ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий (РНЭ);
2.2.1.4 компонент ведения реестра экспертов по аккредитации (РЭА);
2.2.1.5 компонент ведения реестра экспертных организаций (РЭО);
2.2.1.6 компонент ведения реестра технических экспертов (РТЭ);
2.2.1.7 компонент ведения реестра бланков сертификатов (РБС);
2.2.2 Сервис регистрации деклараций о соответствии;
2.2.3 Подсистема предоставления сведений о результатах деятельности АЛ, включая следующие компоненты:
2.2.3.1 компонент ведения реестра сертификатов соответствия (РСС), в том числе разделы:
2.2.3.1.1 Сертификаты соответствия продукции требования технических регламентов Евразийского экономического союза;
2.2.3.1.2 Сертификаты соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции в рамках Евразийского экономического союза;
2.2.3.1.3 Сертификаты соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации;
2.2.3.1.4 Сертификаты соответствия продукции, включенной в Единый перечень продукции РФ;
2.2.3.2 компонент ведения реестра деклараций о соответствии (РДС), в том числе разделы:
2.2.3.2.1 Декларации о соответствии продукции требования технических регламентов Евразийского экономического союза;
2.2.3.2.2 Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции в рамках Евразийского экономического союза;
2.2.3.2.3 Декларации о соответствии требованиям технических регламентов Российской Федерации;
2.2.3.2.4 Декларации о соответствии продукции, включенной в Единый перечень продукции РФ.
2.2.3.3 компонент предоставления сведений об участии в МСИ;
2.2.3.4 компонент предоставления сведений о проведенных МСИ;
2.2.3.5 компонент предоставления сведений о выданных протоколах исследований (испытаний) и измерений (РПИ);
2.2.4 Подсистема предоставления сведений о характеристиках аккредитованных лиц, в составе следующих компонентов:
2.2.4.1 компонент предоставления сведений о работниках аккредитованных лиц и их компетентности;
2.2.4.2 компонент предоставления сведений о технической оснащенности аккредитованных лиц.
2.2.5 Открытые части реестров, в составе следующих реестров:
2.2.5.1 реестр аккредитованных лиц, включая национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского экономического союза;
2.2.5.2 государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий;
2.2.5.3 реестр деклараций о соответствии;
2.2.5.4 реестр сертификатов соответствия;
2.2.5.5 реестр экспертов по аккредитации;
2.2.5.6 реестр технических экспертов;
2.2.5.7 реестр экспертных организаций.
2.2.6 Подсистема оказания государственных услуг, в составе следующих компонентов:
2.2.6.1 компонент формирования электронных областей аккредитации;
2.2.6.2 компонент взаимодействия с участниками НСА;
2.2.6.3 компонент сервиса отбора экспертов по аккредитации
2.2.6.4 компонент поддержки бизнес-процессов.
2.2.7 Подсистема интеграции, включая следующие компоненты:
2.2.7.1 компонент получения сведений ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФИАС (ФНС России);
2.2.7.2 компонент получения сведений из Росреестра;
2.2.7.3 компонент получения сведений о платежах (ГИС ГМП ФК);
2.2.7.4 компонент взаимодействия с ЕПГУ;
2.2.7.5 компонент взаимодействия с ЕСИА;
2.2.7.6 компонент взаимодействия с ГАСУ;
2.2.7.7 компонент взаимодействия со СМЭВ.
2.2.8 Подсистема ведения нормативной справочной информации (НСИ), в составе следующих компонентов:
2.2.8.1 компонент управления НСИ;
2.2.8.2 компонент предоставления НСИ с использованием API.
2.2.9 Подсистема формирования регламентной и аналитической отчетности, включая следующие компоненты:
2.2.9.1 загрузка и обновление данных аналитической БД;
2.2.9.2 досье;
2.2.9.3 конструктор отчетности;
2.2.9.4 статистические панели;
2.2.9.5 компонент анализа качества данных;
2.2.9.6 компонент анализа действий пользователей.
2.2.10 Подсистема администрирования, в том числе:
2.2.10.1 компонент аутентификации и авторизации;
2.2.10.2 компонент журналирования;
2.2.10.3 компонент администрирования пользователей;
2.2.11 Подсистема информационной безопасности.
Дополнительная информация о ФГИС Росаккредитации размещена на официальном сайте Росаккредитации в разделе «Технологичность»: https://fsa.gov.ru.
Все Услуги, предусмотренные Контрактом, должны предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты информации.
Доступ пользователей к ФГИС Росаккредитации осуществляется через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

2.3. Состав программных средств Системы

Таблица 3. Состав программных средств Системы
	№ п/п
	Компонент ФГИС
	Категория ПО
	Наименование
	Тип лицензии

	1.
	Подсистема ведения реестров

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	 2.
	Сервис регистрации деклараций о соответствии

	
	
	Web-сервер
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	3.
	Подсистема предоставления сведений о результатах деятельности АЛ

	
	
	Web-сервер
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	4.
	Подсистема предоставления сведений о характеристиках аккредитованных лиц

	
	
	Web-сервер
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	PHP 7.1
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJS
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	5.
	Открытые части реестров

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Блокчейн платформа
	Corda
	Свободное ПО

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	6.
	Подсистема оказания государственных услуг

	6.1.
	Конфигуратор областей аккредитации

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	6.2.
	Компонент сервиса отбора экспертов по аккредитации компонент взаимодействия с участниками ЕНСА

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	6.3.
	Компонент поддержки бизнес-процессов

	
	
	Управление процессами
	1С:Документооборот государственного учреждения 8
	Лицензируемое ПО

	
	
	Платформа для управления процессами
	1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64)
	Лицензируемое ПО

	
	
	Клиент платформы 1С
	1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на100 рабочих мест
	Лицензируемое ПО

	
	
	Надстройка платформы 1с , имеющая сертификат ФСТЭК
	Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64)
	Лицензируемое ПО

	7.
	Подсистема интеграции

	7.1.
	Компонент получения сведений ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФИАС (ФНС России)

	
	
	Среда исполнения
	Java 8
	Свободное ПО

	
	
	Планировщик запуска
	cron
	Свободное ПО в составе Linux

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6
	Свободное ПО

	7.2.
	Компонент получения сведений из Росреестра

	
	
	Среда исполнения
	Asp.net
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows

	
	
	Сервер приложений
	IIS
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows Server

	7.3.
	Компонент получения сведений о платежах (ГИС ГМП ФК)

	
	
	Среда исполнения
	Java 8
	Свободное ПО

	
	
	Планировщик запуска
	cron
	Свободное ПО в составе Linux

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6
	Свободное ПО

	7.4.
	Компонент взаимодействия с ЕПГУ

	
	
	Среда исполнения
	Asp.net
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows

	
	
	Сервер приложений
	IIS
	Лицензируемое ПО, входящее  в состав MS Windows Server

	7.5.
	Компонент взаимодействия с ЕСИА

	
	
	Сервер приложений
	IIS
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows Server

	
	
	Среда исполнения
	PHP 7.1
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	7.6.
	Компонент взаимодействия с ГАСУ

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.х
	Свободное ПО

	
	
	Планировщик запуска
	cron
	Свободное ПО в составе Linux

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6
	Свободное ПО

	7.7.
	Компонент взаимодействия со СМЭВ

	
	
	Среда исполнения
	Asp.net, Java 8.х
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows

	
	
	Сервер приложений
	IIS, Tomcat
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows Server

	8.
	Подсистема ведения нормативной справочной информации

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6
	Свободное ПО

	
	
	Сервер приложений
	Apache Tomcat
	Свободное ПО

	9.
	Подсистема формирования регламентной и аналитической отчетности

	
	
	Формирование отчетных форм
	JasperReports
	Свободное ПО

	9.1.
	Компонент загрузки и обновления данных аналитической БД

	
	
	ETL
	Talend 
	Свободное ПО

	9.2.
	Досье

	
	
	Сервер приложений
	Apache Tomcat
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.х
	Свободное ПО

	9.3.
	Конструктор отчетности

	
	
	Средство отчетности
	Планета: Сервер
	Лицензируемое ПО

	9.4.
	Статистические панели

	
	
	Сервер приложений
	Apache Tomcat
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.х
	Свободное ПО

	9.5.
	Компонент анализа качества данных

	
	
	Средство отчетности
	  JasperReports
	Свободное ПО

	9.6.
	Компонент анализа действий пользователей

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.х
	Свободное ПО

	10.
	Подсистема администрирования

	10.1.
	Компонент аутентификации и авторизации

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	10.2.
	Компонент журналирования

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	
	
	Сервер очередей 
	Apache Kafka
	Свободное ПО

	10.3.
	Компонент администрирования пользователей

	
	
	Сервер приложений
	Spring Boot
	Свободное ПО

	
	
	Среда исполнения
	Java 8.x
	Свободное ПО

	
	
	Компоненты интерфейса пользователя
	AngularJs 4
	Свободное ПО

	
	
	СУБД
	PostgreSQL 9.6.х
	Свободное ПО

	
	
	Балансировщик нагрузки
	Nginx
	Свободное ПО

	 10.4.
	Мониторинг и диагностирование Системы

	
	
	Сервер приложений
	Zabbix 3.4
	Свободное ПО

	11.
	Сервис ЕСЭП в составе ПИБ

	
	
	Среда исполнения
	Asp.net
	Лицензируемое ПО, входящее в состав MS Windows

	
	
	Сервер приложений
	IIS
	Лицензируемое ПО, входящее  в состав MS Windows Server



2.4. [bookmark: _Toc433918902][bookmark: _Toc477433534][bookmark: _Toc475962231][bookmark: _Toc474161622][bookmark: _Toc485919763][bookmark: _Toc9933294][bookmark: _Toc477433535][bookmark: _Toc475962232][bookmark: _Toc485919764][bookmark: _Toc9933295]Общие требования к ФГИС Росаккредитации

2.4.1. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы
Информационный обмен между компонентами Системы должен обеспечиваться посредством использования стандартизированных протоколов и форматов обмена данными.
Входящие в состав ФГИС Росаккредитации подсистемы в процессе функционирования должны производить обмен информацией на основе открытых форматов.
ФГИС Росаккредитации должна предоставлять открытый прикладной программный интерфейс (API), позволяющий реализовать сторонние программные решения для интеграции с Системой.
Обмен между централизованными компонентами должен осуществляться с использованием сервисно-ориентированной архитектуры или с использованием доступа к БД Системы.

2.4.2. [bookmark: _Toc9933230][bookmark: _Toc9933297][bookmark: _Toc477433537][bookmark: _Toc475864361][bookmark: _Toc475864499][bookmark: _Toc475864602][bookmark: _Toc475864705][bookmark: _Toc475962234][bookmark: _Toc477433538][bookmark: _Toc475962235][bookmark: _Toc485919766][bookmark: _Toc9933298]Требования к надежности
Система должна относиться к обслуживаемым восстанавливаемым изделиям общего назначения многократного циклического применения. Проектные решения по развитию ФГИС Росаккредитации должны обеспечивать два уровня надежности:
· уровень сохранности работоспособности – сохранение работоспособности Системы при нарушении работоспособности программно-аппаратной среды;
· уровень сохранности данных – сохранение всей информации, накопленной на момент отказа или выхода из строя Системы, ее подсистем или модулей, независимо от их назначения, с последующим восстановлением после проведения ремонтных работ и работ по восстановлению функционирования Системы.
Программное обеспечение Системы должно в автоматизированном режиме восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных и программных средств, на которых установлена Система.
Надежность Системы должна определяться уровнем безотказности в работе и способностью к восстановлению работоспособности после отказов.
За отказ работоспособности Системы принимается неполучение пользователем ответа на запрос в течение времени, превышающего 5 (пять) минут, без учета времени передачи информации по сети.
Критерии отказа Системы и (или) ее компонентов определяются:
· средним временем наработки на отказ;
· средним временем восстановления работоспособности.
При эксплуатации Системы должны поддерживаться следующие показатели надежности:
· время наработки на отказ Системы должно быть не менее одного месяца;
· время восстановления работоспособности программно-технических средств Системы (без необходимости замены технических средств) не должно превышать восьми часов.

2.4.3. [bookmark: _Toc477433539][bookmark: _Toc475962236][bookmark: _Toc485919767][bookmark: _Toc9933299]Требования безопасности
Безопасность персонала при эксплуатации технических средств Системы должна обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями.

2.4.4. [bookmark: _Toc477433540][bookmark: _Toc475962237][bookmark: _Toc485919768][bookmark: _Toc9933300]Требования по сохранности информации при авариях
Сохранность информации в БД ФГИС Росаккредитации должна обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми Исполнителем, включая соблюдение регламентов резервного копирования и восстановления, меры по обеспечению отказоустойчивости.
Организационно-технические мероприятия должны быть реализованы с использованием средств базового ПО СУБД или внешних средств резервного копирования и восстановления.

2.4.5. [bookmark: _Toc477165666][bookmark: _Ref477430660][bookmark: _Toc477433541][bookmark: _Ref479170158][bookmark: _Toc485919769][bookmark: _Toc9933301]Показатели назначения
Модернизированная Система при работе на комплексе технических средств, предоставляемом Заказчиком, должна обеспечивать показатели назначения, указанные в Таблице 2.
[bookmark: _Ref477338618]Модернизированная Система должна обеспечивать требования к доступности и восстановлению, указанные в таблице ниже (Таблица 5).
Таблица 5 – Требования к доступности и восстановлению
	№ п.п.
	Параметр
	Значение параметра

	1. 
	Время доступности
	06:00–22:00 пн. – сб. по московскому времени

	2. 
	Процент доступности, в год
	97 %

	3. 
	Максимальное время восстановления при сбое
	24 часа

	4. 
	Допустимое количество нарушений времени восстановления в год / максимальное время восстановления в этом случае
	4 / 24 часа

	5. 
	Максимальный интервал времени, за который могут быть потеряны данные в случае сбоя
	Не более 4 часов



3. [bookmark: _Toc433809740][bookmark: _Toc436316180]ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 

В соответствии с требованиями пунктов 3.1. – 3.7. должно быть составлено частное техническое задание на развитие ФГИС Росаккредитации (ЧТЗ) с целью детализации и уточнения требований настоящего ТЗ. 
ЧТЗ должно быть согласовано Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4.1. настоящего ТЗ.
Реализация требований п. 3 настоящего ТЗ должна быть выполнена в соответствии с ЧТЗ после согласования его Заказчиком.
Модернизированная в рамках предоставления услуг функциональность компонент ФГИС Росаккредитации должна обеспечивать соответсвие Системы требованиям п. 2.4  настощего ТЗ.

3.1. Требования к развитию подсистем, предназначенных для обработки данных о работниках аккредитованных лиц:
3.1.1.  Требования к развитию компонента взаимодействия с участниками НСА в части обеспечения указания сведений о работниках заявителя, аккредитованного лица при подаче заявлений на предоставление государственных услуг
Компонент взаимодействия с участниками НСА является частью подсистемы оказания государственных услуг и должен быть модернизирован в части обеспечения указания сведений о работниках заявителя, аккредитованного лица при подаче заявлений на предоставление государственных услуг, должны быть реализованы:
· возможность формирования и отправки в рамках заявления на государственные услуги (аккредитацию, расширение области аккредитации, подтверждение компетентности) списка действующих работников аккредитованного лица или заявителя;
· возможность приложения документов о каждом работнике персонально при подаче заявления на государственные услуги по аккредитации в национальной системе аккредитации, расширению области аккредитации, подтверждению компетентности;
· возможность использования сведений о работниках аккредитованных, предоставленных аккредитованными лицами в рамках исполнения требований приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 г. № 329;
· возможность отправки сведений о заявленных работниках заявителя, аккредитованного лица, указанных в ходе подготовки заявления на предоставление государственной услуги, в компонент поддержки бизнес-процессов оказания государственных услуг.
· возможность отправки результата анализа сведений о заявленных работниках по сведениям, содержащимся в реестре работников аккредитованных лиц, в компонент поддержки бизнес-процессов оказания государственных услуг.
3.1.2. Требования к развитию подсистемы личных кабинетов экспертов по аккредитации в части реализации подтверждения сведений о работниках аккредитованных лиц
Должна быть реализована возможность подтверждения достоверности сведений, представленных в заявлении о работниках заявителя, аккредитованного лица, указанных к заявлению на государственную услугу, редактирования сведений (уточнения, добавления, удаления) экспертом по аккредитации во ФГИС Росаккредитации и отправки уточненных сведений в компонент поддержки бизнес-процессов оказания государственных услуг. 
3.1.3. Требования к развитию подсистемы оказания государственных услуг в части доставки и отправки сведений о сотрудниках аккредитованных лиц по результатам оказания государственной услуги
Компонент обеспечения бизнес-процессов подсистемы оказания государственных услуг должен быть модернизирован в части доставки и отправки сведений о сотрудниках аккредитованных лиц в процессе и по результатам оказания государственной услуги. Компонент должен обеспечить:
· получение списка заявленных работников аккредитованного лица или заявителя, отправленных из компонента взаимодействия с участниками НСА;
· получение результата анализа сведений о заявленных работниках по сведениям, содержащимся в реестре работников аккредитованных лиц;
· наличие прямой ссылки в компоненте поддержки бизнес-процессов (1С) в сведения о работнике в РРАЛ (при наличии записи в реестре);
· получение (обновление) подтвержденного или скорректированного экспертом по аккредитации списка работников аккредитованного лица;
· передачу сведений в РРАЛ и компонент предоставления сведений о работниках аккредитованных лиц и их компетентности по результатам положительного завершения государственной услуги, в которой был указан работник. 
· Передачу в РРАЛ сведений о том, что работник был заявлен (вне зависимости от результата предоставления государственный услуги). 
3.1.4. Требования к развитию подсистемы предоставления сведений о характеристиках аккредитованных лиц в части компонента предоставления сведений о работниках аккредитованных лиц и их компетентности в части проверки сведений о работнике для включения в реестр работников аккредитованных лиц
Должен быть модернизирован компонент предоставления сведений о работниках аккредитованных лиц и их компетентности в части:
· отправки сведений о работниках из компонента в реестр работников аккредитованных лиц для всех типов АЛ;
· реализации автоматической проверки для включения в единый реестр работников аккредитованных лиц отправленных сведений;
· записи сведений о работниках, полученных от компонента поддержки бизнес-процессов модуля оказания государственных услуг по результатам завершения государственной услуги на аккредитацию.
3.1.5. Требования к развитию подсистемы ведения реестра работников аккредитованных лиц (РРАЛ) в целях повышения эргономических качеств
Необходимо модернизировать подсистему в целях улучшения функциональности поиска, обеспечения сквозной связности данных в других компонентах Системы, расширения состава сведений о работнике и истории их изменений. 
Реестр работников аккредитованных лиц должен быть модернизирован в части получения сведений из подсистемы оказания государственных услуг.
В карточку работника РРАЛ должна записываться информация о заявлениях на предоставление государственных услуг, в которых работник был заявлен, в том числе о положительно оказанных государственных услугах, в рамках которых проводилась проверка сведений о работнике.
По результатам положительного оказания государственной услуги в РРАЛ должны записываться данные о работниках, переданные из компонента поддержки бизнес-процессов модуля оказания государственных услуг.
В карточке работника РРАЛ должна быть предоставлена возможность указания в простой текстовой форме дополнительных сведений.
3.1.6. Требования к развитию подсистемы ведения реестра аккредитованных лиц в части повышения эргономических качеств
Должен быть реализован поиск в реестре аккредитованных лиц по ФИО работника аккредитованного лица, как в закрытой, так и в открытой частях реестра.	
3.2. Требованию к развитию подсистемы реестра протоколов исследований, (испытаний) и измерений по части обеспечения массовой загрузки протоколов в систему
В рамках предоставления услуг с целью внесения данных о протоколах в реестр протоколов исследований (испытаний) и измерений должен быть разработан API для загрузки файла с данными о протоколах исследований (испытаний) и измерений, содержащего не более установленного заказчиком количества записей.
3.3. Требования к развитию подсистем предоставления сведений о результатах деятельности АЛ:
3.3.1. Требования к развитию подсистем ведения РСС, РДС и СРД в части обеспечения процедуры предварительной проверки перед публикацией СС и ДС
В рамках предоставления услуг по развитию указанных подсистем должна быть модернизирована статусная модель СС и ДС с целью обеспечения возможности проведения предварительной проверки реестровых записей перед их публикацией. Должен быть предусмотрен промежуточный статус между подписанием документа представителем органа по сертификации или заявителем и его публикации в открытых частях реестров сертификатов или деклараций.
Должна быть обеспечена возможность получения информации о наличии во ФГИС Росаккредитации сертификатов и деклараций о соответствии в промежуточном статусе, до публикации документов о соответствии. Должна быть предусмотрена автоматическая проверка выполнения внешнего условия публикации СС или ДС из промежуточного статуса. Должна быть предусмотрена автоматическая публикация сертификатов и деклараций о соответствии при соблюдении внешнего условия.
3.3.2. Требования к развитию подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия в части настройки ФЛК сведений о проколах исследований (испытаний) и измерений при публикации сертификатов соответствия
При публикации сертификатов соответствия должна быть выполнена настройка форматно-логического контроля наличия сведений о протоколах в реестре протоколов испытаний исследований (измерений) в случае, если в качестве основания выдачи сертификата соответствия указан протокол аккредитованной в национальной системе аккредитации испытательной лаборатории, сведения о которой содержатся в реестре аккредитованных лиц. В случае несоблюдения данного условия должны быть предусмотрены ограничения по публикации таких сертификатов в реестре.
3.3.3. Требования к развитию подсистем ведения реестра сертификатов соответствия и ведения реестра деклараций о соответствии в части обеспечения возможности массового изменения статуса опубликованных сертификатов соответствия и деклараций о соответствии
Для сотрудников Росаккредитации должен быть предусмотрен функционал загрузки файла с перечнем сертификатов соответствия или деклараций о соответствии с целью изменения их статуса и сохранения информации об изменения в соответствующих реестрах. Внесенные изменения должны отображаться как в закрытых, так и в открытых частях реестров и сохраняться в истории изменений.
3.3.4. Требования к развитию подсистемы ведения реестра сертификатов соответствия в части настройки ФЛК соответствия номеров бланков сертификатов и приложений к ним по данным подсистемы ведения реестра бланков сертификатов
Должна быть выполнена настройка форматно-логического контроля при публикации сертификатов соответствия на соответствие указанных в сертификате номеров бланков сертификатов соответствия  и приложений к ним бланкам, выданным органу по сертификации и зарегистрированным в РБС, в том числе с учетом бланков сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и приложений к ним, оформленным  в соответствии Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. N 154 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. N 293».
3.4. Требованию к развитию подсистемы ведения реестра экспертов по аккредитации и реестра экспертных организаций в части внесения сведений в соответствии с требованиями части 8 статьи 14 Федерального закона № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
В реестре экспертов по аккредитации и реестре экспертных организаций должна быть реализована возможность прикрепления к сведениям о трудоустройстве эксперта в экспертной организации скан-копии заявления эксперта по аккредитации о выборе экспертной организации.
3.5. Требования к развитию подсистемы ведения реестра аккредитованных лиц в части добавления к сведениям об области аккредитации данных об электронной подписи заявителя, эксперта по аккредитации и технического эксперта
В реестре аккредитованных лиц должна быть предусмотрена возможность сохранения и отображения сведений об усиленных квалифицированных электронных подписях файла области аккредитации, загруженного по результатам оказания государственной услуги сотрудником Росаккредитации.
3.6. Требования к развитию функциональности ФГИС Росаккредитации в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 27.02.2019 г. № 89.
3.6.1. В рамках предоставления услуг должны быть внесены изменения в пользовательский интерфейс Системы в части замены знака национального органа по аккредитации (национальной системы аккредитации).
3.6.2. В рамках предоставления услуг должны быть изменены формы заявлений на предоставление государственных услуг:
- об аккредитации в национальной системе аккредитации;
- о расширении области аккредитации; 
- о сокращении области аккредитации;
- о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, в том числе при совмещении с процедурой расширения области аккредитации и/или изменения места осуществления деятельности.

3.7. Требования к развитию сервиса взаимодействия с ЕПГУ в части государственных услуг по включению сведений в реестр технических экспертов, исключению сведений из реестра технических экспертов

В рамках предоставления услуг частное техническое задание на форму подачи заявления через ЕПГУ должно быть модернизировано по замечаниям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также должны быть модернизированы сервисы приема сведений из ЕПГУ и отправки результатов оказания ГУ с учетом актуальных требований технологических документов СМЭВ. 
При необходимости должны быть внесены соответствующие изменения в функциональность процессов оказания ГУ в подсистеме оказания государственных услуг компонента поддержки бизнес-процессов, а также в сервис интеграции подсистемы оказания государственных услуг компонента поддержки бизнес-процессов и РТЭ.

3.8. Требования к актуализации комплекта документации по информационной безопасности

В рамках предоставления услуг должен быть актуализирован комплект документации для аттестации Системы по требования информационной безопасности с учетом изменений функциональности Системы, состава и расположения ПАК ФГИС Росаккредитации.
Должны быть актуализированы или разработаны (на основе имеющихся у Заказчика) следующие документы:
1) Модель угроз и возможностей нарушителя безопасности ФГИС Росаккредитации; 
2) Частное техническое задание на создание системы защиты информации ФГИС Росаккредитации (далее – ЧТЗ). 
Модель угроз и возможностей нарушителя ФГИС Росаккредитации должна соответствовать действующим нормативно-методическими документами ФСТЭК России и ФСБ России. При необходимости, Исполнителем должно быть проведено обследования объекта информатизации и анализа изменений инфраструктуры ФГИС Росаккредитации, вызванных изменением принятых организационных мер и изменением площадки размещения ПАК ФГИС Росаккредитации.
ЧТЗ должно содержать требования по обеспечению безопасности информации для Системы защиты информации ФГИС Росаккредитации в зависимости от класса защищенности информационных систем и угроз безопасности информации, определенных в Модели угроз и возможностей нарушителя безопасности ФГИС Росаккредитации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. [bookmark: _Ref523489779]Требования к видам и срокам предоставления плановой отчетности
По результатам оказания Услуг, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения каждого этапа оказания Услуг, указанного в разделе 5 «Календарный план оказания услуг», Исполнитель формирует и предоставляет Заказчику отчетную документацию в электронном и печатном виде (в 2-х экземплярах).
В рамках оказания услуг по первому этапу Исполнителем должны быть предоставлены на согласование Заказчику частное техническое задание по детализации требований в соответствие с пп. 3.1. - 3.7 не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты заключения государственного контракта. Заказчик в срок не превышающий 15 рабочих дней со дня получения от Исполнителя ЧТЗ должен либо письменно согласовать ЧТЗ, либо направить Исполнителю ЧТЗ с внесенными замечаниями в соответствии с пп. 3.1. – 3.7. настоящего ТЗ в электронном виде. В случае получения Исполнителем ЧТЗ с замечаниями от Заказчика, Исполнитель по согласованию с Заказчиком вносит изменения в течение 10 (десяти) рабочих дней и предоставляет Заказчику итоговую версию ЧТЗ для утверждения. Заказчик согласовывает итоговую версию в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
Заказчик в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Исполнителя комплекта отчетной документации по каждому Этапу, должен его согласовать либо направить Исполнителю отказ с изложением причин отказа и выявленных недостатков. Исполнитель, в случае направления Заказчиком Исполнителю отказа в согласовании комплекта отчетной документации каждого Этапа, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отказа в согласовании комплекта отчетной документации каждого Этапа должен доработать его в соответствии с полученными замечаниями и повторно передать Заказчику на рассмотрение.
Отчетная, техническая и эксплуатационная документация должна быть разработана либо актуализирована в составе, указанном в разделе 5 «Календарный план оказания услуг», и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:
· ГОСТ 34.201-89 — в части наименования и обозначения документов;
· ГОСТ 34.601-90 — в части определения стадий и этапов работ;
· ГОСТ 34.602-89 — в части состава, содержания и правил оформления документов «Техническое задание», «Частное техническое задание»;
· ГОСТ 34.603 -92 — в части определения видов испытаний.
[bookmark: _Ref523488962]Документация оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа.

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Календарный план устанавливает перечень этапов оказания Услуг, а также состав оказываемых Услуг и их результатов на каждом этапе.
Таблица 6. Календарный план оказания услуг
	№ п/п
	Наименование Этапа и состав услуг
	Результаты оказания услуг
	Сроки оказания услуг

	1.
	Этап I. 
Подготовка частного технического задания на развитие ФГИС Росаккредитации;

Подготовка актуализированного комплекта документации по информационной безопасности в соответствии с п. 3.8 технического задания;

Модернизация исходного кода ФГИС Росаккредитации в соответствии с требованиями пп. 3.2. – 3.7. технического задания.
	Частное технические задание на развитие ФГИС Росаккредитации;

Отчёт о модернизации программного обеспечения Системы по I Этапу;

Модель угроз и возможностей нарушителя безопасности ФГИС Росаккредитации;

Частное техническое задание на создание системы защиты информации ФГИС Росаккредитации;

Исходный код модернизированного программного обеспечения на I Этапе на электронном носителе;

Акта приема-передачи предоставленных  услуг по I Этапу.
	с даты заключения Государственного контракта
по
25.12.2019г.
включительно

	2.
	Этап II
Модернизация исходного кода системы в соответствии с п. 3.1. технического задания;

Предварительные испытания модернизированных компонентов Системы;

Опытная эксплуатация модернизированных компонентов Системы;

Доработка модернизированного исходного кода Системы по замечаниям, выявленных в процессе проведения опытной эксплуатации;

Актуализация документации на ФГИС Росаккредитации.
	Отчёт о модернизации программного обеспечения Системы по II Этапу;

Программа и методика предварительных испытаний;

Журнал опытной эксплуатации;

Акт о завершении опытной эксплуатации;

Программа и методика приемочных испытаний;

Проект протокола приемочных испытаний;

Исходный код модернизированного программного обеспечения на II Этапе на электронном носителе;

Руководство пользователя;

Руководство администратора;

Акт приема-передачи предоставленных услуг по II Этапу.
	с 26.12.2019г. по 31.03.2020г. включительно.


[bookmark: _Ref523483180]
6. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

6.1. Виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей
Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».
Должны быть проведены следующие виды испытаний:
· предварительные испытания;
· опытная эксплуатация (ОЭ);
· приемочные испытания.
Предварительные испытания проводятся в рамках предоставления услуг II Этапа в соответствии с требованиями ТЗ. 
По результатам предварительных испытаний Заказчик принимает решение о проведении опытной эксплуатации модернизированных компонентов Системы. 
Опытная эксплуатация проводится в рамках предоставления услуг II Этапа в срок, определенный заказчиком. 
Приёмочные испытания проводятся после завершения предоставления услуг II Этапа в соответствии с требованиями ТЗ.
Объем и методика предварительных и приёмочных испытаний определяются соответствующей программой и методикой испытаний. Программа и методика предварительных и приёмочных испытаний разрабатываются Исполнителем и согласовывается с Заказчиком в рамках предоставления услуг II Этапа.

6.2. Общие требования к испытаниям и приемке 
Приемка результатов предоставления услуг осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом и требованиями ТЗ.
Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты предоставления услуг передаются Заказчику в порядке, определенном разделом 4 «Требования к отчетной документации». Комплектность передаваемой документации подлежит проверке Заказчиком.
Предусмотренные п. 6.1 настоящего ТЗ испытания проводятся комиссией, формируемой Заказчиком. В состав комиссии включаются представители Заказчика и Исполнителя, а также специалисты, привлекаемые Заказчиком (при необходимости).
Предварительные испытания должны быть проведены в целях определения готовности модернизированной функциональности Системы к опытной эксплуатации. Условием для передачи модернизированной функциональности Системы в опытную эксплуатацию является устранение замечаний с высоким уровнем критичности, выявленных на предварительных испытаниях.
[bookmark: _GoBack]Заказчиком может быть принято решение о проведении раздельной опытной эксплуатации модернизированных компонентов Системы. По решению заказчика опытная эксплуатация может быть проведена в продуктивном контуре Системы. В этом случае Исполнитель обеспечивает публикацию модернизированной в рамках предоставления услуг функциональности в продуктивном контуре Системы и обеспечивает ее работоспособность в рамках опытной эксплуатации. 
Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих Протоколах испытаний. При выявлении замечаний в результатах предоставления услуг по этапам, Исполнитель за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устраняет замечания. 
По завершении предварительных и приемочных испытаний по этапам предоставления услуг оформляются соответствующие Протоколы, содержащие вывод о соответствии результатов предоставления услуг предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе испытаний.
Результаты опытной эксплуатации, а также возникающие замечания, сведения об отказах, сбоях, аварийных ситуациях, проводимых корректировках документации и программных средств заносятся в документ «Журнал опытной эксплуатации» и рассматриваются в ходе приемочных испытаний. Выявленные на этапе опытной эксплуатации замечания должны быть устранены Исполнителем до проведения приемочных испытаний Системы. По результатам проведения опытной эксплуатации и устранения замечаний составляется Акт о завершении опытной эксплуатации, который подписывается совместно представителями Исполнителя и Заказчика.
Приемочные испытания должны быть проведены в целях определения соответствия результатов работ настоящему Техническому заданию. Успешное прохождение приемочных испытаний должно свидетельствовать о готовности Системы к постоянной эксплуатации. Условием для передачи Системы в постоянную эксплуатацию является устранение всех замечаний с высоким уровнем критичности, выявленных на приемочных испытаниях.
Приемочные испытания проводятся в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от Исполнителя комплекта отчетной документации по II Этапу. Замечания, выявленные Заказчиком при проведении приёмочных испытаний, должны быть устранены Исполнителем в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их выявления. По результатам устранения замечаний Исполнитель обеспечивает незамедлительную передачу Заказчику исправлений модернизированной в рамках предоставления услуг функциональности для подтверждения устранения замечаний и проведения завершения проведения приемочных испытаний.
По решению заказчика по результатам приемочных испытаний Исполнитель осуществляет публикацию модернизированной в рамках предоставления услуг функциональности в продуктивном контуре Системы.
В случае, если в ходе приемочных испытаний вносились изменения в функциональность компонентов ФГИС Росаккредитации, по завершению приемочных испытаний Исполнитель предоставляет актуализированные программный код и эксплуатационную документацию на ФГИС Росаккредитации.
Факт предоставления Исполнителем услуг подтверждается Актом сдачи-приемки предоставленных услуг (этапа услуг), подписываемым Исполнителем и Заказчиком после приемки результатов предоставления услуг по каждому этапу.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 6 (шесть) месяцев от даты окончания оказания Услуг. 
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, ответственность за которые несет Исполнитель, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в минимально возможные сроки, но не более 30 календарных дней с момента претензионного обращения со стороны Заказчика.





	«Заказчик»

	«Исполнитель»


	______________________ Ю.В. Бутенко

	______________________ Р.А. Алиев


	«_____»______________2019 г.
	«_____» _______________ 2019 г.

	  М.П.                                                             
	  М.П.





Приложение № 2
к Государственному контракту № 14-2019 ЭК
  от «__» ноября 2019г.
                                                             

Календарный план оказания услуг по теме
«Оказание услуг по развитию Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации»

	№ п/п
	Наименование содержания оказания услуг
	Сроки оказания услуг с учетом необходимого времени на сдачу оказанных услуг
	Результат (что предъявляется)
	Цена
(руб.), в т.ч. НДС

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	Услуги оказываются в сроки:
I Этап: с даты заключения настоящего государственного контракта по 25.12.2019 г. включительно.
II Этап: с 26.12.2019 г. по 31.03.2020 г. включительно.

	1.
	Этап I.
Подготовка частного технического задания на развитие ФГИС Росаккредитации;

Подготовка актуализированного комплекта документации по информационной безопасности в соответствии с п. 3.8 технического задания;

Модернизация исходного кода ФГИС Росаккредитации в соответствии с требованиями пп. 3.2. – 3.7. технического задания.
	с даты заключения Государственного контракта
	25.12.2019 г.
включительно
	Частное технические задание на развитие ФГИС Росаккредитации;

Отчёт о модернизации программного обеспечения Системы по I Этапу;

Модель угроз и возможностей нарушителя безопасности ФГИС Росаккредитации;

Частное техническое задание на создание системы защиты информации ФГИС Росаккредитации;
Исходный код модернизированного программного обеспечения на I Этапе на электронном носителе;
Акта приема-передачи предоставленных  услуг по I Этапу.
	44 132 759,44

	2.
	Этап II
Модернизация исходного кода системы в соответствии с п. 3.1. технического задания;

Предварительные испытания модернизированных компонентов Системы;

Опытная эксплуатация модернизированных компонентов Системы;

Доработка модернизированного исходного кода Системы по замечаниям, выявленных в процессе проведения опытной эксплуатации;

Актуализация документации на ФГИС Росаккредитации.
	с 26.12.2019 г.
	31.03.2020г. включительно
	Отчёт о модернизации программного обеспечения Системы по II Этапу;

Программа и методика предварительных испытаний;

Журнал опытной эксплуатации;

Акт о завершении опытной эксплуатации;

Программа и методика приемочных испытаний;

Проект протокола приемочных испытаний;

Исходный код модернизированного программного обеспечения на II Этапе на электронном носителе;

Руководство пользователя;

Руководство администратора;

Акт приема-передачи предоставленных услуг по II Этапу.
	9 800 008, 56



	«Заказчик»

	«Исполнитель»


	______________________ Ю.В. Бутенко

	______________________  Р.А. Алиев


	«_____»______________2019 г.
	«_____» _______________ 2019 г.

	  М.П.                                                             
	  М.П.


















Приложение № 3
к Государственному контракту № 14-2019 ЭК
  от «__» ноября 2019г.



АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ЗА ЭТАП
от «___» ___________ 20__ г. № ______

по Государственному контракту № ________ от «___» _______ 2019г.
на оказание услуг по развитию Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации

Федеральная служба по аккредитации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующ___ на основании ___________, и _____________, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующ____ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт о нижеследующем:
Исполнитель оказал услуги по Государственному контракту № _____ от _____ 201__г. (далее – Контракт), а Заказчик принял услуги в соответствии с установленными Контрактом условиями, в оговоренные сроки и в должном объеме за отчетный период с _____ до ______:

	№ п/п
	Наименование УслугОБРАЗЕЦ

	Сумма с НДС (руб.) *

	
	
	

	Итого:
	


Цена Контракта составляет ________ (________) рублей ___ копеек*
Всего оказано услуг и оплачено за предыдущие периоды в размере: _____________ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) – ______ (____) рублей ___ копеек*
Следует к перечислению в отчетном периоде _____ (______) рублей ___ копеек*
Услуги оказаны в полном объеме, в установленные сроки и надлежащего качества. Результаты услуг соответствуют требованиям Контракта.
Стороны претензий по объему, качеству и стоимости оказанных услуг друг к другу не имеют. 
Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя и для Заказчика.
	«Заказчик»

	«Исполнитель»


	______________________/                      /

	______________________/                             /


	«_____»______________201__ г.
	«_____» _______________ 201__ г.

	М.П.                                                                             М.П.



	



* Исполнитель подтверждает согласие с формой акта сдачи-приемки оказанных услуг при подписании государственного контракта. 



Приложение № 4
к Государственному контракту № 14-2019 ЭК
  от «__» ноября 2019г.
 (ФОРМА)


ОТЧЕТ
о привлечении к исполнению государственного контракта 
от «__» «________» 201_ года № _________________
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

	№ п/п
	Наименование организации – соисполнителя (субподрядчика)
	Организационно-правовая форма
	Наименование работ (услуг)
	Дата и номер контракта (договора)
	Срок исполнения обязательств по контракту (договору)
	Цена контракта (договора) (стоимость работ, услуг)
	Процент от цены государственного контракта
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Исполнитель                                                                                            Главный бухгалтер

___________________________________                                              _________________________
(должность, наименование организации)                                                (наименование организации)

___________________ Ф.И.О.                                                                  ___________________ Ф.И.О.
         (подпись)                                                                                                 (подпись)
«___» ____________201_ г.                                                                    «___» ____________201_ г.

М.П. (при наличии)

